|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОУправление жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | УТВЕРЖДЕНОРешение Щучинского районного исполнительного комитета03.02.2017\_№\_84\_\_\_\_ |

Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Щучинского района 2017-2021 годы

| Адрес жилого дома | Год построй-ки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город (далее – г.) Щучин, улица (далее – ул.) Островского, 15 | 1970 | 5 | блок | 3358 | - | 2017 | ремонт входных групп, ремонт кровли, электроснабжение, регуляторов температуры |
| г. Щучин, ул. Островского, 33 | 1974 | 4 | панель | 3813 | - | 2017 | ремонт входных групп, кровли ,инженерных сетей, санитарных узлов |
| г. Щучин, ул. Ленина, 4 | 1939 | 2 | кирпич | 209 | - | 2017 | ремонт кровли, входных групп, инженерных сетей |
| поселок Дуброво, ул. Советская, 14 | 1973 | 2 | кирпич | 455 | - | 2017 | капитальный ремонт кровли, фасада, балконов, входных групп, инженерных сетей |
| Г.Щучинул. Школьная , 2  | 1967 | 4 | панель | 2830 | 2005 | 2017 | капитальный ремонт фасада, балконов, входных групп, инженерных сетей |
| городской поселок (далее – г.п.) Острино ул. Гродненская, 42 | 1980 | 3 | кирпич | 408 | - | 2017 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| городской поселок (далее – г.п.) Острино ул. Гродненская, 44 | 1978 | 2 | кирпич | 543 | - | 2017 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Островского, 9 | 1953 | 3 | кирпич | 1833 | - | 2017 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Островского, 12 | 1963 | 4 | кирпич | 1998 | - | 2017 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков |
| г. Щучин ул. Комсомольская,18 | 1962 | 2 | кирпич | 296 | - | 2017 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Островского, 7 | 1960 | 3 | кирпич | 1506 | - | 2018 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Островского, 2 | 1965 | 4 | кирпич | 1843 | - | 2018 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| у г. Щучин ул. Комсомольская,24 | 1960 | 2 | кирпич | 589 | - | 2018 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| у г. Щучин ул. Комсомольская, 14 | 1963 | 2 | кирпич | 598 | - | 2018 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| у г. Щучин  ул. Комсомольская,16 | 1960 | 2 | кирпич | 294 | - | 2018 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| агрогородок (далее-аг.) Руткевичижилой дом 6 | 1976 | 2 | кирпич | 458 | - | 2018 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| агрогородок (далее-аг.) Руткевичижилой дом 8 | 1979 | 2 | кирпич | 677 | - | 2018 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г.п. Желудокул. Лесная, 1 | 1982 | 3 | панели | 1254 |  | 2018 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Островского, 10 | 1958 | 3 | кирпич | 1509 | - | 2019 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
|  г. Щучин  ул. Комсомольская, 20 | 1961 | 2 | кирпич | 590 | - | 2019 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| у г. Щучин  ул. Комсомольская, 32 | 1963 | 2 | кирпич | 598 | - | 2019 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул.17 Сентября, 4 | 1970 | 5 | кирпич | 2649 | 2006г | 2019 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Первомайская, 12 | 1960 | 2 | кирпич | 159 | - | 2019 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Академическая, 5А | 1974 | 2 | блоки газосиликатные | 279 |  | 2019 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Комсомольская 33 | 1992 | 2 | панели | 174 |  | 2019 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| аг. Руткевичи жилой дом, 7 | 1981 | 2 | кирпич | 368 | - | 2019 | Ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| аг. Новый Двор ул. Набережная, 2 | 1969 | 2 | кирпич | 416 | - | 2019 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| аг. Новый Двор ул. Набережная 3 | 1981 | 2 | кирпич | 541 | - | 2019 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
|  г. Щучин  ул. Комсомольская, 28 | 1963 | 2 | кирпич | 590 | - | 2020 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| у г. Щучин  ул. Молодежная, 14 | 1976 | 2 | кирпич | 270 | - | 2020 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| у г. Щучин  ул. Комсомольская, 663 | 1977 | 5 | кирпич | 2822 | - | 2020 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Первомайская, 2 | 1972 | 5 | панель | 3783 | - | 2020 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| аг. Новый Двор ул. Набережная, 1 | 1970 | 2 | кирпич | 416 | - | 2020 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| аг. Рожанка ул. Щучинская, 6 | 1971 | 3 | кирпич | 1032 | - | 2020 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Островского, 13 | 1956 | 3 | кирпич | 1831 | - | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучинул. Комсомольская, 12 | 1969 | 2 | кирпич | 660 |  | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучинул.17 Сентября, 6 | 1980 | 9 | кирпич | 2181 |  | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г.п. Желудок ул. Мира, 6 |  | 1 | кирпич | 303 |  | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г.п. Желудок ул. Лесная, 2 | 1982 | 3 | панели | 1259 |  | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| аг. Рожанка ул. Щучинская, 4 | 1964 | 2 | кирпич | 568 |  | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| аг. Рожанкаул. Щучинская, 8 | 1980 | 3 | кирпич | 999 |  | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучин ул. Пушкина, 40 | 1993 | 4 | кирпич | 623 |  | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г. Щучинул. Пушкина, 44 | 1994 | 4 | кирпич | 621 |  | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |
| г.п. Острино ул. Жуковского 20 | 1969 | 2 | кирпич | 417 |  | 2021 | ремонт входных групп, ремонт кровли, ремонт фасада, электроснабжения мест общего пользования, замена окон дверей в местах общего пользования, инженерных сетей, козырьков, регуляторов температуры |